# 📋 个人理财助手 - PRD 需求说明文档 v1.0

项目名称：个人理财助手（轻量级版）
版本号：v1.0
创建时间：2026 年 3 月 12 日
创建人：OpenClaw AI 助手
状态：待评审

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

用户需求：

• 个人进行投资和理财，整体投入不大

• 需要理财知识学习和政策解读

• 需要市场分析和投资建议

• 需要理财平台和优质产品推荐

现有资源：

• 已有 OpenClaw 自动化系统

• 已有飞书群和飞书文档

• 已有定时任务执行能力

• 已有信息搜索和整理能力

## 1.2 项目目标

核心目标：打造一个轻量级、自动化、个性化的个人理财助手

成功指标：

• 每日自动推送理财资讯

• 每周生成市场分析简报

• 每月更新平台和产品推荐

• 用户满意度 > 85%

## 1.3 项目范围

包含内容：

✅ 理财知识库（飞书文档）

✅ 市场数据看板（飞书多维表格）

✅ 投资建议生成（AI 自动）

✅ 平台产品推荐（飞书文档）

✅ 定时推送（OpenClaw Cron）

不包含内容：

❌ 实际交易功能

❌ 资金托管

❌ 投资建议法律责任

❌ 实时行情推送（秒级）

# 二、功能需求

## 模块 1：理财知识库

功能 1.1：基础知识

• 理财入门（15 篇）

• 投资工具（25 篇）

• 投资策略（20 篇）

• 风险管理（15 篇）

• 财税知识（10 篇）

功能 1.2：政策解读

• 货币政策（央行）

• 财政政策（财政部）

• 行业政策（银保监会）

• AI 解读 + 影响分析

功能 1.3：趋势分析

• 宏观经济（GDP、CPI、PMI）

• 行业市场（各行业增长率）

• 投资产品（收益率对比）

• 风险趋势（波动率）

## 模块 2：市场分析与建议

功能 2.1：市场数据看板

• 股市（A 股/港股/美股）

• 基金（热门基金净值）

• 黄金/原油

• 汇率

功能 2.2：AI 投资建议

• 短期建议（1-7 天，每日）

• 中期建议（1-3 个月，每周）

• 长期建议（6 个月以上，每月）

• 免责声明

## 模块 3：平台与产品推荐

功能 3.1：理财平台评分

评分维度：安全性 30 分 + 收益率 25 分 + 流动性 20 分 + 用户体验 15 分 + 费用成本 10 分

推荐平台：

1. 支付宝（蚂蚁财富）- 92 分

2. 微信（理财通）- 90 分

3. 天天基金 - 88 分

4. 蛋卷基金 - 85 分

5. 招商银行 APP - 87 分

6. 华泰证券 APP - 86 分

功能 3.2：优质产品推荐

• 货币基金（5 个）

• 债券基金（10 个）

• 指数基金（10 个）

• 混合基金（10 个）

• 股票基金（5 个）

• 黄金 ETF（3 个）

• 银行理财（5 个）

## 模块 4：推送与通知

功能 4.1：每日资讯推送

• 时间：每个交易日 08:00

• 内容：市场数据 + 重要新闻 + 今日建议

• 渠道：飞书群 + 邮件

功能 4.2：每周简报

• 时间：每周一 09:00

• 内容：市场回顾 + 政策解读 + 投资建议

• 渠道：飞书群 + 邮件

功能 4.3：重要提醒

• 重大政策发布（实时）

• 市场大幅波动（实时）

• 持仓产品分红（当日）

# 三、实施计划

## 第一阶段（1 周）：知识库 + 资讯

Day 1-2：创建飞书多维表格结构

Day 3-4：整理理财基础知识（15 篇）

Day 5-6：配置自动搜索和推送

Day 7：测试和优化

里程碑 M1：3.19 知识库上线

## 第二阶段（1 周）：市场分析 + 建议

Day 1-2：接入市场数据 API

Day 3-4：创建 AI 分析模板

Day 5-6：生成投资建议

Day 7：测试和优化

里程碑 M2：3.26 市场看板上线

## 第三阶段（1 周）：平台推荐 + 产品

Day 1-2：创建平台评分体系

Day 3-4：整理优质产品列表

Day 5-6：创建对比工具

Day 7：整体整合测试

里程碑 M3：4.02 平台推荐上线

## 第四阶段（可选）：资产管理

• 创建资产记账表格

• 接入收益分析

• 配置风险预警

里程碑 M4：4.09 整体上线

# 四、验收标准

## 功能验收

□ 知识库 15 篇基础文章完成

□ 政策解读每日自动更新

□ 市场数据准确，更新及时

□ AI 生成建议，有免责声明

□ 平台评分体系完整

□ 产品推荐符合筛选标准

□ 每日推送准时发送

□ 每周简报内容完整

## 性能验收

• 数据更新延迟 <5 分钟

• 页面加载时间 <3 秒

• 推送准时率 >99%

• 系统可用性 >99%

# 五、风险与应对

## 技术风险

• API 接口不稳定 → 多数据源备份

• 数据更新延迟 → 设置更新监控

• 飞书服务不可用 → 本地备份方案

## 业务风险

• 投资建议不准确 → 明确免责声明

• 产品信息过时 → 定期更新机制

• 用户过度依赖 → 加强风险教育

## 合规风险

• 被认定为投顾业务 → 明确仅提供信息

• 推荐产品出问题 → 严格筛选标准

• 数据版权问题 → 使用公开数据

# 六、变更管理

## PRD 变更流程

1. 提出变更需求

2. 评估变更影响

3. 更新 PRD 文档

4. 记录变更日志

5. 通知相关人员

6. 执行变更

## 变更日志

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03-12 | 初始版本 | OpenClaw AI |

# 七、项目目录

项目文档位置：

/home/admin/.openclaw/workspace/projects/个人理财助手/

目录结构：

projects/个人理财助手/

├── README.md（项目总览）

├── docs/

│   ├── PRD-v1.0.md

│   └── PRD-变更日志.md

├── design/

├── dev/

├── test/

└── meeting-notes/

└── 20260312-项目启动会.md

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文档结束
请评审此 PRD 文档，确认功能需求后进入开发阶段。
最后更新：2026-03-12 | 下次审查：2026-03-15